L’ASSESSORE PRESENTA LO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI 2005 E ANNI PRECEDENTI.

Completamento urbanizzazione Località Coreallo:

I lavori inizieranno nei primi mesi del 2006 con la costruzione di un ponte sul rio Coreallo, è prevista la pavimentazione di tutta l’area circostante le abitazioni con creazione di percorsi pedonali e parcheggi, sarà realizzata la rete di pubblica illuminazione e verranno create vaste aree di verde pubblico.

Lavori di rifacimento passeggiata Lido S. Teresa – 1° stralcio:

I lavori di rifacimento prevedono la sostituzione della pavimentazione e dei parapetti e la costruzione di una panchina a seduta continua con una barriera di verde di protezione dalla parte di Via Aurelia. I lavori inizieranno ai primi di gennaio.

Lavori di sistemazione e riqualificazione del centro storico – 4° stralcio:

I lavori inizieranno nei primi mesi del 2006 con il rifacimento della pavimentazione e il rifacimento degli impianti in alcune vie del centro storico lato levante: cioè Via Mazzini e alcuni vicoli che si estendono tra Via Mazzini e Via XXV Aprile. La pavimentazione sarà realizzata con lastre di pietra di S. Basilio e marmo nero di Ormea riprendendo, con alcune variazioni, le linee architettoniche dei precedenti interventi.

Ampliamento cimitero – 3° stralcio:

Nei primi mesi del 2006 inizieranno i lavori per la costruzione di nuovi 102 loculi su due livelli per cui l’accesso ai loculi posti ai piani alti risulterà agevole anche alle persone anziane.

Restauro e riuso del Castello Episcopale:

Nel primo semestre 2006 è previsto l’inizio dei lavori del 1° stralcio per l’utilizzo dell’area esterna del Castello per rappresentazioni e concerti all’aperto. E’ prevista la costruzione di un nuovo accesso, l’installazione di un palcoscenico in legno, impianto di illuminazione, servizi igienici.

Sistemazione Vico Caracciolo:

Sono in corso i lavori in P.zza Dante e Vico Caracciolo. E’ prevista la pulizia del canale di scolo sottostante con la creazione di griglie per permettere una facile ispezione e manutenzione dello stesso.

Caserma dei Carabinieri:

Nel primo semestre 2006 è previsto l’inizio dei lavori per la ristrutturazione della Caserma dei Carabinieri. Il progetto è diviso in tre lotti. Il primo lotto prevede il rifacimento dell’impianto di riscaldamento e la sostituzione degli infissi.

L’importo dei lavori sopra elencati ammonta ad €. 1.680.000,00.

Nel programma dei lavori pubblici del 2006 sono previsti  i seguenti interventi:

- lavori di rifacimento scarico a mare di emergenza in località Serra, attualmente in fase di progetto preliminare;

- lavori di sistemazione dei locali comunali “Palace”, con la predisposizione dell’impianto di condizionamento;

- prosieguo dei lavori di rifacimento Passeggiata Lido – S. Teresa – 2° stralcio.

Nel 2006 sono previsti lavori inferiori ai €. 100.000,00 ma di notevole interesse come:

- l’adeguamento del collettore fognario di Via Verdi per liberare il rio Canin dal tubo della fognatura che, in caso di piena del rio, potrebbe essere causa di allagamenti;

- lavori di asfaltatura e manutenzione delle strade comunali;

- rifacimento del canale di Vico Croce, rifacimento della scalinata Cincinnati e altri interventi minori di manutenzione sugli immobili e impianti.

L’importo dei lavori previsti nel Programma 2006 ammonta a circa €. 1.700.000,00.

Assessore ai Lavori Pubblici e Ambiente

BRUZZONE Giorgio